Médiathèque Départementale de l’Orne

Plan annuel d’accessibilité numérique

2025

Table des matières

Introduction	2

Schéma pluriannuel	2

Plan annuel	2

# Introduction

L’article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes rend obligatoire à tout service de communication publique en ligne d’être accessible à tous.

# Schéma pluriannuel

La loi rend obligatoire la publication d’un schéma pluriannuel d’une durée de trois ans. L’objectif est d’informer le public des moyens et actions mis en place pour rendre les sites et applications accessibles à tous et plus particulièrement conformes au RGAA (Référentiel Général d’Amélioration de l’Accessibilité).

Le schéma pluriannuel pour l’accessibilité des sites et application de la MDO est disponible à la consultation à cette adresse : https://mdo.orne.fr/

# Plan annuel

Le schéma pluriannuel est accompagné de ce plan d’actions détaillant les opérations programmées et mises en œuvre pour l’année 2025, ainsi que l’état de suivi de ces actions.

- Création d'un schéma pluriannuel d'accessibilité numérique

- Travail avec le prestataire pour lever les points bloquants à l'obtention du taux maximum possible de conformité

- Sensibilisation de l'équipe de la Médiathèque Départementale de l'Orne

- Travail sur les documents PDF (mise en conformité)

- Audit de recette

Détail des actions :

| Type | Action | Détail | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Schéma pluriannuel d’accessibilité numérique | Création | Rédaction et mise en ligne | Fait |
| Identification des corrections prioritaires | Travail avec le prestataire | Correction des points bloquants ou majeurs | En cours |
| Sensibilisation des agents de la MDO | Réunion d’information | Réunion d’équipe : point sur la charte éditoriale et les bonnes pratiques | À faire |
| Sensibilisation des agents de la MDO | Compléter la charte éditoriale | Ajouter des règles de communication accessible dans la charte éditoriale de la MDO | En cours |
| Mise en conformité des PDF | Correction | Reprise des documents en format Word puis en format PDF | À faire |
| Audit de recette | Commande | Réalisation d’un audit de contrôle sur les points signalés | À faire |